## Slide 1: 衛福部次世代數位醫療平台計畫
AI 問診機器人
115 年 9 月 1 日
最新進度報告

## Slide 2
LATEST PROGRESS
本期完成了 4 件事
02
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
1
產生報到 QR Code
醫師選定病人後，畫面可直接產生本次報到使用的 QR Code。
2
病患掃碼開始問診
病患可用手機掃描，也可以貼上代碼，不必手動尋找病例。
3
醫師修改並確認摘要
AI 整理的七段摘要可逐段修改、逐段確認，畫面會顯示完成進度。
4
確認後送回病歷
送出前再次核對病人與完整內容，全部確認後才可送回院方病歷系統。
從「找到病人」到「完成問診並回存摘要」
前端與後端流程已完整串起來

## Slide 3
PATIENT CHECK-IN
病患報到更簡單
03
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
1
醫師選定病人
在既有病人資料中選擇本次要進行問診的病人。
2
產生一次性 QR
畫面顯示 QR Code、有效時間，也可以重新產生。
3
病患掃碼進入
系統確認病人後，自動帶入本次就醫資料並開始問診。
→
→
病患不會卡在入口
相機可用時直接掃描
相機無法使用時可貼上代碼
代碼失效或相機無法開啟時，畫面會提供清楚提示

## Slide 4
PATIENT EXPERIENCE
病患問診體驗更完整
04
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
已知資料自動帶入
姓名、性別、生日與既有病史等資料可先帶入，減少重複詢問。
依序完成問卷
病患依畫面逐題回答，內容聚焦胸痛、頭痛或腹痛等問診情境。
文字或語音皆可
病患可輸入文字，也可用語音回答；辨識結果會先讓病患確認。
疼痛位置更直覺
可直接點選人體圖上的疼痛位置，畫面選項會同步更新。
問診畫面持續顯示醫師形象與朗讀字幕，讓病患知道目前問到哪裡。

## Slide 5
DOCTOR WORKSPACE
醫師看病例更清楚
05
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
病例頁面集中呈現
基本資料
病人身分與本次問診資訊
主訴與回答
病患原始回答與疼痛位置
AI 摘要
依段落整理的病歷草稿
確認狀態
哪些內容已確認、哪些仍待確認
找病例更快
可依姓名、問診編號或主訴搜尋
病例資訊與摘要集中在同一頁
手機與桌機都保留清楚的閱讀順序
AI 內容仍由醫師做最後決定
系統整理的是可編輯的初步摘要，不會直接當成正式診斷。醫師可修改內容，並逐段確認後再進行下一步。
切換病人時會載入新病例，不沿用上一位病人的修改。

## Slide 6
REVIEW BEFORE SUBMIT
摘要確認與送出更安心
06
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
1
修改內容
醫師直接編輯七段病歷摘要。
2
逐段確認
每一段都要個別確認；再次修改會回到待確認。
3
最後核對
再次查看病人、本次就醫資訊與全部摘要。
4
確認送出
全部確認完成後，才可送回院方病歷系統。
→
→
→
最新改善：長篇摘要在手機上也能完整核對
確認視窗可一路捲動到底，標題與送出按鈕保持清楚可見；醫師可以返回修改，也可以完成送出。

## Slide 7
HOW THE TWO SIDES WORK TOGETHER
Frontend 與 Backend 各做什麼
07
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
畫面端（Frontend）
顯示病人與本次問診資訊
提供掃碼、問卷、語音與疼痛位置操作
呈現 AI 摘要與醫師確認進度
在送出前顯示完整核對畫面
系統後端（Backend）
確認病人與本次就醫紀錄相符
保存問卷答案與問診結果
整理供醫師審閱的初步摘要
保存醫師確認後實際送出的內容
＋
兩邊共同確保：從報到到回存，都是同一位病人、同一次問診、同一份內容

## Slide 8
FROM CHECK-IN TO MEDICAL RECORD
完整使用情境
08
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
1
醫師選病人
產生報到 QR
2
病患掃碼
確認後進入問診
3
病患完成問卷
多種方式回答
4
系統整理摘要
整理成可讀草稿
5
醫師確認送出
核對後送回病歷
完成的核心成果
病人資料、問卷答案、醫師確認摘要，可以沿著同一個流程接續處理。

## Slide 9
WHAT HAS CHANGED
本期成果
09
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
✓
報到更快
QR Code 取代手動尋找與輸入，病患也保留貼碼方式。
✓
問診更順
既有資料可先帶入，病患可使用文字、語音與疼痛位置圖。
✓
審閱更安心
醫師可修改、逐段確認、最後核對，再把內容送回病歷。
目前進度
已完成開發版流程，並以模擬資料驗證。現階段仍是研究與開發原型，內容須由醫師審閱。

## Slide 10: 謝謝聆聽・敬請指教