## Slide 1: 衛福部次世代數位醫療平台計畫
AI 問診機器人
115 年 9 月 1 日
最新進度報告

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
本期進度一頁總結
02
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
已建立「合成資料」端到端技術閉環
病患入口
SMART 選人、一次性 QR/code、跨瀏覽器掃描與貼碼 fallback
問診與報告
固定順序問卷、文字／語音、本機 Avatar；RAG 證據支援摘要
醫師審閱
七段摘要可編輯、逐欄確認；內容變更會重新要求確認
EHR 整合
由 Backend 建立 preliminary FHIR Composition，保留 trusted context
尚未完成院方正式上線
一般化 Safety、正式身分治理、FHIR 簽署／稽核與臨床驗證仍是下一階段主線；frontend-v2 本輪未同步。

## Slide 3
CURRENT END-TO-END FLOW
端到端流程已串起
03
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
1
SMART 選人
OAuth launch context
→
2
一次性 QR
opaque code｜300 秒
→
3
病患 session
HttpOnly｜server 綁定
→
4
固定問卷
文字／語音／Avatar
5
AI 結構化摘要
RAG A／B／C 證據
6
醫師逐段確認
編輯、確認、版本檢查
7
FHIR 回寫
preliminary Composition
↓
→
→
資料邊界
FHIR access token 僅供瀏覽器讀取 FHIR；不送入問診 Backend、RAG 或外部模型。Patient／Encounter 由受信任 context 綁定。

## Slide 4
LATEST MILESTONES
8/25—8/31 關鍵里程碑
04
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
1
8/25
FHIR 回寫
七段確認＋Composition
2
8/27
QR Launcher
一次性 code＋ZXing
3
8/28
SMART 穩定化
CORS＋pagination
4
8/31
UX＋Integration
手機捲動＋HAPI 200
本期主軸：從功能片段推進到可演示、可驗證的合成資料閉環

## Slide 5
PATIENT JOURNEY
病患端：報到到問診的安全閉環
05
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
① SMART 選定病人
• 由 launch context 取得 Patient／Encounter
• issuer 必須與伺服器設定完全相符
• 不提供病患自行切換
② 一次性 QR／code
• QR 不含姓名、Patient ID 或 JWT
• SQLite 只保存 SHA-256
• 預設 300 秒、可撤銷、單次兌換
③ Session 與問診
• 兌換後建立 HttpOnly session
• FHIR context 由伺服器綁定
• 固定問卷＋文字／語音／本機 Avatar
→
→
跨瀏覽器可用性
優先使用 BarcodeDetector；不可用時 lazy-load ZXing。相機失敗仍保留貼碼入口，關閉／成功／卸載都會釋放 camera tracks。

## Slide 6
CLINICIAN REVIEW & WRITE-BACK
醫師端：確認後才回寫 FHIR
06
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
醫師操作流程
1
檢視 AI 結構化摘要
2
編輯七段內容
3
逐欄確認；再修改即撤銷確認
4
總覽 Patient／Encounter／完整內容
5
確認無誤後送出
Backend 送出門檻
exact consultation:fhir-write scope
七段均確認，且 updated_at 未過期
Patient／Encounter／作者由受信任資訊決定
瀏覽器不得指定 FHIR endpoint 或寫入 token
FHIR resource 特性
TW Core Composition profile
LOINC 11503-0｜狀態固定 preliminary
穩定 consultation identifier＋conditional create
不等同電子簽章或正式臨床核准

## Slide 7
INTEGRATION HARDENING
SMART／FHIR 整合穩定化
07
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
✓
CORS preflight
允許 no-cache request 使用的
Cache-Control／Pragma
✓
$everything 分頁
修正 HAPI pagination link
重複 /fhir base 的 404
✓
Trusted issuer
public loopback issuer 與
Backend 比對一致
OAuth → Patient → $everything → 發碼 → QR
本機 8091 實際流程完整通過；無 failed request、4xx 或 console error
Integration Backend ↔ HAPI
Compose config、Backend health 通過；由 Backend container 取得 CapabilityStatement HTTP 200。
驗證邊界
未使用既有病例執行測試寫入；正式環境仍需院方核准的 endpoint、credential、身分與治理。

## Slide 8
AGENTIC AI EVALUATION
雙 Agent DDX 研究線
08
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
Doctor agent
只看病歷、公開逐字稿與問卷
先問 CC，再依治理 catalog 選卷
Patient agent
只看隱藏的合成症狀事實
回答必須引用本機允許的 fact
Judge agent
只在結束後比較 Top-5 與 reference
本機驗證矩陣並確定性計分
→
→
既有兩次 batch 稽核（修正前）｜32 案
62.5%
21.9%
15.6%
20 成功
7 安全 abstain
5 judge 契約
最新修正
transient API 有限退避重試＋judge 契約可在原操作內修正一次；88 項離線測試通過，但尚未重跑外部 Gemini 全批次。

## Slide 9
VERIFICATION EVIDENCE
驗證證據：目前已驗證到哪裡
09
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
範圍
實際執行／觀察
結果
Frontend v0.13.2
18 個測試檔、production build、OpenAPI type／diff check
PASS
桌機／手機 UI
1280×900、390×844：dialog 可捲到底、footer 可見、送出成功，無 console error
PASS
SMART Launcher
OAuth、Patient、分頁 $everything、發碼與 QR 完整流程
PASS
LLM experiments
88 項離線測試、Ruff、format、compileall
PASS
FHIR integration
Compose config、Backend health、HAPI metadata HTTP 200
PASS
待補實體／院方 E2E
iOS／Android 實體相機、院方 OAuth／SSO、正式 HAPI/TW Core validator、簽署與失敗復原流程。

## Slide 10
CURRENT DOCUMENTED BASELINE
版本基線與發布狀態
10
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
Backend API
v0.13.0
2026-08-27
開發基線
Vue frontend
v0.13.2
2026-08-31
開發版
Doctor frontend
v2.1.0
2026-08-09
正式線
Patient frontend
v2.1.0
2026-08-11
正式線
Local Avatar
v1.2.0
2026-08-11
本機服務
SMART sandbox
v1.1.2
2026-08-28
合成沙盒
Integration bundle
v1.7.0
2026-08-31
部署藍圖
雙 Agent DDX
v0.8.1
2026-08-30
研究 harness
版本為 README／devlog 文件基線；不代表 Git tag、院方正式發布或臨床核准。8/27—8/31 內容目前仍位於未提交工作目錄。

## Slide 11
NEXT PRIORITIES
下一階段：由功能開發轉向治理驗證
11
研究／合成資料原型｜非醫療器材｜資料截至 2026-08-31
P0
一般化臨床 Safety
跨主訴急症 catalog、同義詞／否定／組合條件、黃金測試集與醫療專業審查
P1
身分與狀態耐久化
server 產生高熵 session ID、共享 TTL store；規則 revision durable store 與跨 process transaction
P1
FHIR 正式治理
SMART client registration、最小 scopes、可信 Practitioner、Provenance／AuditEvent、簽署／更正／撤回／復原
P2
正式線 promotion＋E2E
獨立評估 frontend-v2 移植；實體手機相機、院方 OAuth、TW Core validator 與整合環境驗收
目標：把可演示的合成資料閉環，推進為可審查、可稽核、可正式整合的院方流程

## Slide 12: 謝謝聆聽・敬請指教